**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN**



**Tên đề tài:**

**XÂY DỰNG WEBSITE CHO THUÊ TỦ LOCKER**

**∙•🙞🟏🙜•∙**

**TÀI LIỆU MEETINGREPORT**

GVHD: Ths Nguyễn Hữu Phúc

Nhóm SVTH:

Phạm Thanh Phước -27211320866

Nguyễn Xuân Tiến -27212100471

Nguyễn Hữu Thắng -27211302629

Đặng Lê Hồng Ân -27211244101

Phạm Quang Khánh -27214348186

**Đà Nẵng, tháng 12 năm 2024**

**Xây dựng website Quản Lí Cho Thuê Tủ Locker**

Ngày họp: 03/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 03/11/2024

Ghi lại bởi:Phạm Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận về ý tưởng.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận về ý tưởng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giáo viên |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 03/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 10h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 20/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/11/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận về ý tưởng.
* Xây dựng proposal document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và xây dựng proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 20/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Nhóm trưởng Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 20/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/11/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận và đánh giá proposal document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và đánh giá proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lên ý tưởng và vẽ prototype | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận về kỹ thuật | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 20/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 23/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 23/11/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá proposal document.
* Xây dựng Project Plan document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá proposal document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng Project Plan document | Phạm Thanh Phước | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 23/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 25/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 25/11/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận và đánh giá project plan document.
* Xây dựng user story document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và đánh giá project plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng user story document | Nguyễn Xuân Tiến | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 25/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 27/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/11/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá project plan document.
* Thảo luận và chỉnh sửa user story document.
* Xây dựng product backlog.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đanh giá project plan document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa user story document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng product backlog document | Đặng Lê Hồng Ân | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 27/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 29/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 29/11/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khán
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận và chỉnh sửa product backlog document.
* Xây dựng sprint backlog document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và chỉnh sửa product backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng sprint backlog document | Nguyễn Xuân Tiến | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 29/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 01/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 01/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá product backlog document.
* Đánh giá user story document.
* Thảo luận và chỉnh sửa sprint backlog document.
* Thảo luận architecture và database design.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đanh giá product backlog document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá user story document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận architecture và database design | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 01/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 03/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 03/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Chỉnh sửa sprint backlog document.
* Xây dựng architecture và database design.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Chỉnh sửa sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng architecture document và database design document | Nguyễn Hữu Thắng  Phạm Quang Khánh  Đặng Lê Hồng Ân | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 03/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 04/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 04/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận và chỉnh sửa architecture và database design.
* Chuẩn bị sprint 1.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và chỉnh sửa architecture và database design | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 04/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 05/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 05/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá sprint backlog document.
* Đánh giá architecture document và database design document.
* Thảo luận sprint 1.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đanh giá sprint backlog document | Giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá architecture document và database design document | Giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 05/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 06/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 06/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Xây dựng sprint 1 - Xây dựng GUI.
* Design sprint 1 interface. - Xây dựng test plan document.
* Xây dựng prototype.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Xây dựng sprint 1 | Đặng Lê Hồng Ân | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 1 interface | Phạm Thanh Phước | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Nguyễn Xuân Tiến | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Nguyễn Xuân Tiến | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Phạm Thanh Phước | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 06/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 07/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 07/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận test case.
* Chỉnh sửa test plan document.
* Đánh giá interface.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 07/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 08/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 08/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Design test case

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Design test case | Nguyễn Xuân Tiến | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 08/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 09/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 09/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Design test case.
* Thảo luận và đánh giá test case

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Design test case | Phạm Quang Khánh | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 09/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 10/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 10/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá Test Case.
* Đánh giá Test Plan Document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Test Plan Document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 10/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 11/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 11/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Trang chủ” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Trang chủ” function | Nguyễn Hữu Thắng,  Phạm Quang Khánh | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Xuân Tiến | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 11/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 12/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Đăng ký” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Đăng ký” function | Nguyễn Xuân Tiến,  Phạm Thanh Phước | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Hữu Thắng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 12/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 13/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 13/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Đăng nhập” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Đăng nhập” function | Nguyễn Hữu Thắng,  Đặng Lê Hồng Ân | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Phạm Thanh Phước | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 13/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 14/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 14/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Đổi mật khẩu” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Đổi mật khẩu” function | Phạm Quang Khánh,  Phạm Thanh Phước | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Xuân Tiến | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phạm Quang Khánh | 14/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 15/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 15/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Danh sách sản phẩm” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Danh sách sản phẩm” function | Nguyễn Hữu Thắng,  Nguyễn Xuân Tiến | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Đặng Lê Hồng Ân | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 15/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 16/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Chi tiết sản phẩm” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Chi tiết sản phẩm” function | Phạm Quang Khánh,  Nguyễn Xuân Tiến | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Hữu Thắng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 16/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 17/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Testing

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test “Đăng nhập” function | Đặng Lê Hồng Ân | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Đăng ký” function | Nguyễn Xuân Tiến | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Trang chủ” function | Phạm Thanh Phước | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Đổi mật khẩu” function | Nguyễn Hữu Thắng | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Danh sách sản phẩm” function | Phạm Quang Khánh | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “chi tiết sản phẩm” function | Phạm Thanh Phước | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 17/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 18/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 18/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Fix bugs sprint 1.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Fix “Đăng nhập” function | Đặng Lê Hồng Ân | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Đăng ký” function | Nguyễn Hữu Thắng | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Đổi mật khẩu” function | Phạm Quang Khánh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 18/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 19/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 19/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Fix bugs sprint 1.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Fix “Trang chủ” function | Nguyễn Xuân Tiến | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Danh sách sản phẩm” function | Phạm Thanh Phước | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Chi tiết sản phẩm” function | Đặng Lê Hồng Ân | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 19/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 20/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/12/2024

Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Re-testing sprint 1.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Re-testing sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 20/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 21/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 21/12/2024

Ghi lại bởi: Phạm Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Release Sprint 1.
* To plan for startup Sprint 2.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design Sprint 2 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 21/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Thanh Phước* Đặng Lê Hồng Ân

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN**



**Tên đề tài:**

**XÂY DỰNG WEBSITE CHO THUÊ TỦ LOCKER**

**□□□□□□**

**TÀI LIỆU Meeting report**

GVHD: Ths Nguyễn Hữu Phúc

Nhóm SVTH:

Phạm Thanh Phước -27211320866

Nguyễn Xuân Tiến -27212100471

Nguyễn Hữu Thắng -27211302629

Đặng Lê Hồng Ân -27211244101

Phạm Quang Khánh -27214348186

**Đà Nẵng, tháng 12 năm 2024**

**Xây dựng website quản lý cho thuê tủ Locker**

Ngày họp: 22/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 22/12/2024

* Ghi lại bởi: Đặng Lê Hồng Ân

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Phạm Thanh Phước
* Thành viên:
* Nguyễn Xuân Tiến
* Nguyễn Hữu Thắng
* Đặng Lê Hồng Ân
* Phạm Quang Khánh
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Sprint review.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| * Đánh giá các product backlog đã Pass * Đánh giá các product backlog đã Fail | Tất cả thành viên | Góp ý của giáo viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận giải pháp | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn |
| Thực hiện | Tất cả thành viên | Bổ sung các công việc cụ thể cho các cá nhân được thể hiện trong Sprint Backlog |
| Lập biên bản cuộc họp | Đặng Lê Hồng Ân | 22/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

Nguyễn Hữu Phúc Phạm Thanh Phước Đặng Lê Hồng Ân